UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Documento de Visión y Product Backlog Inicial

Anexo 4 del proyecto final

| Proyecto | EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas |
| --- | --- |
| Curso | 0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo |
| Catedrático / PO | Ing. Mario Fuentes |
| Equipo | EDUVIAGT — 6 integrantes |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026-10-29 |

Versión 1.0 · 2026-10-29

# Tabla de contenidos

(Actualice el campo en Word: clic derecho → Actualizar campo)

# Quiénes somos

EDUVIAGT es la empresa consultora seleccionada por el Ministerio de Educación de Guatemala para analizar, diseñar e implementar la Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas. Somos un equipo de 6 integrantes con roles Scrum definidos, que aplica prácticas reales de ingeniería de software: SOLID, patrones de diseño, arquitectura modular, pruebas automatizadas y control de versiones con Git.

## Cómo trabajamos

Metodología: Scrum con sprints de 2 semanas, 9 sprints en total (agosto 2026 – enero 2027).

Ceremonias: Sprint Planning, Daily Standup (15 min), Sprint Review, Sprint Retrospective y Backlog Refinement.

Roles: Scrum Master (Chiroy Vásquez, Luis David), Product Owner simulado (mismo), Development Team (5 integrantes).

Definition of Done: código + pruebas + code review + documentación + despliegue verificado en staging.

Control de versiones: Git con ramas feature/*, integración en develop, producción en master protegida, PR obligatorio con al menos 1 aprobación.

Comunicación: WhatsApp (coordinación) + GitHub Issues/PRs (código y decisiones técnicas) + Google Meet (ceremonias).

Calidad: TDD, ESLint + Prettier, Jest + Supertest, Playwright + axe, pipeline CI de 6 jobs, umbral de cobertura 49/40/48/49 %.

Honestidad técnica: lo no implementado se declara [NO IMPLEMENTADO] en la documentación, en lugar de afirmarse.

# Documento de Visión del Producto y Product Backlog Inicial

**Proyecto:** EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas **Curso:** 0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo **Base:** Anexo 4 del documento del proyecto final

## 1. Información general

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | EDUVIAGT — Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| **Nombre corto / código** | EDUVIAGT (SIGEB v1.1) |
| **Versión del documento** | 1.0 |
| **Fecha de creación** | 2026-08-26 |
| **Fecha de última revisión** | 2026-10-28 |
| **Product Owner** | Chiroy Vásquez, Luis David (PO simulado) — el docente (Ing. Mario Fuentes) actúa como PO real del curso |
| **Development Team** | Lemus Meléndrez, Marcos Estuardo · Hernández González, Héctor Enrique · Hernández García, José Manuel · Par Guerra, Yermerson Geovanny · Guzmán Hernández, Hamilton Estuardo |
| **Scrum Master** | Chiroy Vásquez, Luis David |

## 2. Antecedentes y problema

El Ministerio de Educación administra distintos programas de becas dirigidos a estudiantes guatemaltecos de nivel medio, universitario y posgrado. Hoy, buena parte del proceso se ejecuta con formularios en papel, hojas de cálculo y correo electrónico, lo que produce:

| Problema | Manifestación observada |
| --- | --- |
| Retrasos en la evaluación | Las solicitudes se acumulan y el tiempo de resolución depende del tiempo de quien las revisa. |
| Duplicidad de información | Un mismo estudiante aparece en varias hojas de cálculo sin clave única que lo identifique. |
| Pérdida de documentos | Los anexos se archivan en carpetas físicas o correos sueltos, sin control de versión ni respaldo. |
| Poca trazabilidad del proceso | No existe registro fiable de quién decidió, cuándo y con qué criterio lo decidió. |
| Dificultad para generar estadísticas | Las respuestas a preguntas básicas ("¿cuántas solicitudes hay?", "¿cuánto se otorga?") requieren consolidar archivos a mano. |
| Falta de transparencia | El postulante no sabe en qué etapa está su solicitud ni por qué fue devuelta. |

Como consecuencia, el Ministerio decidió contratar una empresa de desarrollo de software para diseñar una plataforma que administre el ciclo de vida completo de las becas. Este equipo fue seleccionado como empresa consultora responsable del análisis, diseño e implementación de la solución.

## 3. Visión del producto

**Para** el Ministerio de Educación de Guatemala y los estudiantes-postulantes de nivel medio, universitario y posgrado de Guatemala, **quienes** hoy pierden horas en formularios, correos y filas físicas porque el proceso de becas está disperso, sin trazabilidad y sin retroalimentación al postulante, **EDUVIAGT** es una **aplicación web monolítica modular** que **administra el ciclo de vida completo de la beca —convocatoria, postulación, evaluación, comité, resolución y constancia— en un único lugar, con trazabilidad inmutable, separación de poderes en la aprobación y estadísticas agregadas en tiempo real**, **a diferencia de** los formularios en papel, las hojas de cálculo y el correo electrónico que hoy rigen el proceso sin control ni historial, **nuestro producto** ofrece un expediente digital único por solicitud, bitácora inmutable de todas las decisiones, portal público autoservicio de consulta de estado y reportes de gestión listos para la toma de decisiones.

### 3.1 Desglose de la plantilla de visión

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| **Para (usuario/cliente)** | Ministerio de Educación (personal administrativo), comités evaluadores, evaluadores, jefe de becas, y estudiantes postulantes de nivel medio, universitario y posgrado |
| **Quién (necesidad)** | Necesitan gestionar un alto volumen de solicitudes con reglas claras, tiempos acotados, evidencia auditable y retroalimentación al solicitante |
| **El (nombre del producto)** | EDUVIAGT (SIGEB) |
| **Es un(a)** | Aplicación web monolítica modular con portal público y sistema interno autenticado |
| **Que (beneficio clave)** | Registro único y trazable del ciclo de vida de cada beca, con evaluación ponderada, decisión de comité documentada y reportes instantáneos |
| **A diferencia de** | Formularios en papel, hojas de cálculo, correo electrónico y carpetas compartidas |
| **Nuestro producto (diferenciador)** | Un expediente digital por solicitud + bitácora inmutable + separación de aprobación por umbral económico + autoservicio de consulta |

## 4. Stakeholders y User Personas

### 4.1 Stakeholders identificados

| # | Stakeholder | Interés / Necesidad | Relación con el sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | **Ministerio de Educación (dirección de becas)** | Continuidad operativa, estadísticas de cobertura y presupuesto | Cliente / patrocinador |
| S-02 | **Catedrático del curso (Ing. Mario Fuentes)** | Evaluar calidad de diseño, arquitectura, patrones, Scrum y Git | Product Owner del curso / evaluador |
| S-03 | **Estudiantes postulantes** (nivel medio, universitario, posgrado) | Postular, adjuntar documentos, saber el estado de su beca | Usuario final principal |
| S-04 | **Personal administrativo (staff / administrador)** | Publicar convocatorias, asignar evaluadores, gestionar seguridad | Usuario interno |
| S-05 | **Evaluadores** | Evaluar solicitudes asignadas con criterios claros | Usuario interno |
| S-06 | **Coordinadores de comité** | Convocar sesiones, garantizar quórum, registrar decisiones | Usuario interno |
| S-07 | **Miembros de comité** | Votar informadamente sobre solicitudes evaluadas | Usuario interno |
| S-08 | **Jefe de becas** | Segunda aprobación de montos altos | Usuario interno |
| S-09 | **Público general / Coaching** | Conocer las becas disponibles antes de postular | Usuario público |
| S-10 | **Auditoría y control interno** | Verificar qué pasó, cuándo y quién | Beneficiario indirecto |

### 4.2 User Personas

### Persona 1 — **Ana, la Estudiante Postulante**

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| **Rol** | Estudiante de 4.º año de Universidad, vive en Escuintla, se conecta mayormente desde el celular |
| **Demográficos** | 21 años, estudia beca, no tiene computadora propia y comparte el equipo con su familia |
| **Necesidades y metas** | · Quiere saber qué becas hay disponibles sin preguntar en ventanilla.<br>· Necesita cargar su documentação sin perder tiempo en filas.<br>· Quiere saber en qué etapa está su solicitud y qué le falta.<br>· Teme que su información se mezcle con la de otro estudiante. |
| **Frustraciones** | *"Llevé dos veces al MINEDUC con el mismo formulario y me lo devolvieron."*<br>*"Nadie me dice por qué no han evaluado mi solicitud."*<br>*"No sé si debo subir el comprobante de ingresos original o una foto."* |
| **Meta de succès** | Poder postular, subir documentos una sola vez y consultar el estado sin llamar a nadie. |
| **Criterios de aceptación prioritarios** | Validación clara de archivos, checklist visible, consulta pública por código, mensajes en lenguaje comprensible. |

### Persona 2 — **Don Carlos, el Administrador de Convocatorias**

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| **Rol** | Personal administrativo del MINEDUC, responsable de publicar las convocatorias anuales |
| **Demográficos** | 45 años, trabaja con Excel y correo; lleva toda su vida administrativa |
| **Necesidades y metas** | · Publicar una convocatoria con sus documentos y montos sin pedir ayuda técnica.<br>· Saber cuántas solicitudes lleva cada convocatoria.<br>· No cargar datos dos veces por error. |
| **Frustraciones** | *"Cada convocatoria nueva me toma media jornada de Excel."*<br>*"No sé si guardó, y a veces duplico."* |
| **Meta de succès** | Publicar una convocatoria completa en menos de 15 minutos y ver el avance en vivo. |
| **Criterios de aceptación prioritarios** | Validación de formularios, save con feedback claro, listados con filtros, estados visibles. |

### Persona 3 — **Lic. Karla, la Evaluadora Técnica**

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| **Rol** | Evaluadora asignada por el MINEDUC a revisar solicitudes de nivel universitario |
| **Demográficos** | 38 años, evalúa 25–40 solicitudes por convocatoria, requiere criterios homogéneos |
| **Necesidades y metas** | · Ver solo las solicitudes que le corresponden.<br>· Puntuar con criterios claros y comparables.<br>· Poder adjuntar comentarios de justificación. |
| **Frustraciones** | *"Cada quien evalúa con su propio criterio y luego los resultados no comparan."*<br>*"Me llegan archivos de hace dos meses y ya no sé cuál es el último."* |
| **Meta de succès** | Evaluar una solicitud en menos de 10 minutos con evidencia visible de su puntaje. |
| **Criterios de aceptación prioritarios** | Solo sus asignaciones, puntaje ponderado automático, historial de sus puntajes. |

### Persona 4 — **Dr. Erick, el Coordinador de Comité**

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| **Rol** | Coordinador del comité evaluador de una convocatoria de posgrado |
| **Demográficos** | 52 años, sesiona 2 veces al mes con 5–7 miembros, requiere quórum verificable |
| **Necesidades y metas** | · Convocar sesiones con agenda cargada.<br>· Verificar quórum antes de votar.<br>· Que la decisión quede registrada y no se pueda alterar después. |
| **Frustraciones** | *"El quórum se cuenta a mano y siempre hay dudas."*<br>*"No tengo respaldo de qué se votó en la sesión anterior."* |
| **Meta de succès** | Cerrar una sesión con quórum validado, votos consistentes y minuta automática. |
| **Criterios de aceptación prioritarios** | Quórum calculado por el sistema, voto único por miembro, decisión inmutable. |

### Persona 5 — **Lic. Mario, el Jefe de Becas**

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| **Rol** | Autoridad de segunda instancia para montos superiores a Q10,000.00 |
| **Demográficos** | 50 años, requiere control de separación de poderes sobre montos altos |
| **Necesidades y metas** | · Ver las solicitudes de monto alto con su evaluación completa.<br>· Firmar o devolver a evaluación.<br>· Que conste quién aprobó y en qué orden. |
| **Frustraciones** | *"A veces me toca aprobar la misma solicitud que ya evalué yo."* |
| **Meta de succès** | Firmar una segunda aprobación con trazabilidad completa, sin duplicar su propia firma. |
| **Criterios de aceptación prioritarios** | Bloqueo de auto-aprobación, historial de aprobaciones, justificación obligatoria. |

## 5. Alcance funcional del MVP

Los nueve requisitos mínimos del enunciado, con su historia asociada:

| # | Requisito del enunciado | Épica | Historias del backlog | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrar convocatorias | EPIC-01 | US-14, US-15, US-16, US-17 | `convocatorias/` |
| 2 | Registrar estudiantes | EPIC-02 | US-06, US-07, US-08 | `auth/` + `users/` |
| 3 | Gestionar solicitudes | EPIC-03 | US-18, US-19, US-20, US-25 | `solicitudes/` |
| 4 | Cargar documentación | EPIC-04 | US-21, US-22, US-23, US-24 | `storage/` + `solicitudes/` |
| 5 | Administrar evaluaciones | EPIC-05 | US-26, US-27, US-28, US-29 | `evaluaciones/` |
| 6 | Gestionar comités evaluadores | EPIC-06 | US-30, US-31, US-32, US-33 | `comites/` + `sesiones/` |
| 7 | Aprobar o rechazar solicitudes | EPIC-07 | US-33, US-802, US-803 | `sesiones/` + `solicitudes/` |
| 8 | Consultar el estado de una beca | EPIC-08 | US-46, US-50 | `solicitudes/` + web `/consulta` |
| 9 | Generar reportes básicos | EPIC-09 | US-34, US-35 | `reportes/` |

### 5.1 Épicas del Product Backlog inicial

| ID | Épica | Objetivo | Sprint de origen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Gestión de Convocatorias | Publicar y controlar el ciclo de vida de las convocatorias | S2 |  |
| EPIC-02 | Cuentas, Autenticación y Seguridad | Identidad, roles, permisos y excepciones por usuario | S1 / S8 |  |
| EPIC-03 | Solicitudes y Perfiles | Expediente del postulante (académico y financiero) | S3 |  |
| EPIC-04 | Documentación y Checklist | Carga, validación y completitud de anexos | S3 |  |
| EPIC-05 | Evaluación | Asignación y puntaje ponderado por criterio | S4 |  |
| EPIC-06 | Comités y Sesiones | Órgano | Windows de deliberación con quórum | S4 |
| EPIC-07 | Decisión y Aprobación | Aprobar/rechazar, con segunda instancia por monto | S4 / S8 |  |
| EPIC-08 | Portal Público y Consulta | Convocatorias abiertas y consulta de estado sin cuenta | S6 |  |
| EPIC-09 | Reportes y Estadísticas | Agregaciones y exportación para la gestión | S5 |  |
| EPIC-10 | Asistente Eduvi | Asistente de orientación con base de conocimiento | S5 / S8 |  |
| EPIC-11 | Auditoría, Bitácora y Privacidad | Trazabilidad inmutable, auditoría y eliminación de cuenta | S5 / S8 |  |
| EPIC-12 | Experiencia de Usuario y Accesibilidad | Design system, responsive, WCAG 2.2 AA | S6 / S7 / S8 |  |
| EPIC-13 | CI/CD y Operación | Pipeline, despliegue,environments de staging/producción | S8 |  |

El backlog vivo y detallado (50+ historias con puntos, prioridad y asignación) se mantiene en [docs/scrum/product-backlog.md](../scrum/product-backlog.md).

## 6. Requisitos no funcionales (NFR)

### 6.1 Rendimiento

| ID | Requisito | Verificación |
| --- | --- | --- |
| NFR-P-01 | Las páginas del portal público cargan en menos de 3 s con conexión de 10 Mbps. | Lighthouse / E2E con medición de tiempo |
| NFR-P-02 | Las consultas de la API responden en menos de 500 ms en el 95 % de las peticiones contra la base de desarrollo con 1,000 solicitudes sembradas. | Pruebas de carga sobre `prisma db seed` |
| NFR-P-03 | El sistema soporta 100 usuarios concurrentes sin degradación perceptible. | Prueba de carga k6 sobre los endpoints de lectura |

### 6.2 Seguridad

| ID | Requisito | Verificación |
| --- | --- | --- |
| NFR-S-01 | Las contraseñas se almacenan cifradas con bcrypt (coste ≥ 10), nunca en texto plano. | Código: `auth/auth.service.ts`; prueba: comparación de `passwordHash` |
| NFR-S-02 | El sistema es inmune a inyección SQL: **todas** las consultas se parametrizan. | Prisma parametriza por defecto; revisión de código |
| NFR-S-03 | La autorización es *fail-closed*: un permiso no configurado deniega el acceso. | `PermissionsGuard` + `DefaultDenyHandler` |
| NFR-S-04 | Los tokens de acceso y de refresco usan secretos distintos; el de refresco solo sirve para refrescar. | `JWT_SECRET` / `JWT_REFRESH_SECRET`; `auth.controller.ts` |
| NFR-S-05 | El login se limita a 5 intentos por `ip:email` cada 15 minutos. | `LoginAttemptService` |
| NFR-S-06 | La subida de documentos valida MIME, extensión y tamaño (≤ 5 MB) y neutraliza el path traversal. | `FilesystemStorageAdapter.resolveKey` |
| NFR-S-07 | Cada acción sensible queda registrada con actor, fecha, IP y resultado. | `AuditService` + `BitacoraService` |
| NFR-S-08 | Ninguna credencial se versiona en el repositorio. | `.gitignore` + escaneo de secretos en CI |

### 6.3 Usabilidad

| ID | Requisito | Verificación |
| --- | --- | --- |
| NFR-U-01 | Un postulante nuevo completa su registro y su primera solicitud en menos de 10 clics desde la portada. | Recorrido manual + E2E |
| NFR-U-02 | Todos los mensajes de error de la API están en español comprensible, sin trazas técnicas. | `common/filters/mensajes-error.ts` |
| NFR-U-03 | El sistema es responsive y usable en móvil, tablet y escritorio. | E2E con viewports múltiples |
| NFR-U-04 | La interfaz cumple WCAG 2.2 AA (foco visible, skip link, contraste, `prefers-reduced-motion`). | Playwright + axe + `docs/pruebas/50-a11y-visual.md` |

### 6.4 Compatibilidad

| ID | Requisito | Verificación |
| --- | --- | --- |
| NFR-C-01 | La aplicación es funcional en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari. | E2E en Chrome y Firefox; revisión manual en Edge/Safari |
| NFR-C-02 | La API es consumible por cualquier cliente JSON sobre HTTP/JSON. | Contrato documentado en `docs/architecture/api-contracts.md` |

### 6.5 Disponibilidad y mantenibilidad

| ID | Requisito | Verificación |
| --- | --- | --- |
| NFR-D-01 | El servicio mantiene 99.5 % de disponibilidad durante el horario lectivo (07:00–19:00). | Monitoreo de PM2 + healthcheck en despliegue |
| NFR-D-02 | Todo cambio de esquema de base de datos viaja en una migración versionada de Prisma. | `apps/api/prisma/migrations/` |
| NFR-D-03 | La cobertura de pruebas no baja del mínimo definido (49/40/48/49 %). | Umbral en `jest.config` y job de CI |
| NFR-D-04 | El código cumple ESLint + Prettier sin errores. | Job `lint-and-test` del CI |

## 7. Adaptación a cambios de requerimientos

El enunciado advierte que el proyecto no permanecerá estático y que el Product Owner podrá emitir memorandos, oficios, cambios regulatorios, nuevas políticas, solicitudes del cliente o integraciones con otras instituciones. El equipo registra aquí cómo respondieron los cambios que ya occurredieron:

| Cambio recibido | Impacto | Respuesta del equipo | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| **Regla de control interno: montos > Q10,000 requieren segunda aprobación** | Alto — tocar el flujo de decisión y la máquina de estados | Se añadió el estado `PENDIENTE_SEGUNDA_APROBACION` a la FSM, la entidad `SolicitudAprobacion` con nivel, y la regla de "segundo aprobador ≠ primero" en `AuthzService`. | ADR-012 · Sprint 8 · `solicitud-state-machine.ts:40-44` |
| **Nueva política de montos por estrato socioeconómico** | Medio — la lógica de monto deja de ser fija | Se modelaron reglas `FIJO / PORCENTAJE / COMPLETO` por tramos de ingreso familiar (`ConvocatoriaReglaMonto`), con `montoOrigenCalculo` y override con justificación obligatoria. | ADR-013 · Sprint 8 |
| **Derecho al olvido / protección de datos personales** | Medio — afecta ciclo de vida de la cuenta | Se implementó eliminación de cuenta con anonimización (nombres genéricos, email nulo, `passwordHash` nulo) conservando la trazabilidad de las decisiones. | ADR-015 · Sprint 8 |
| **Exigencia de auditoría y transparencia** | Medio — transversal | Se creó una bitácora append-only (`BitacoraSistema`) y se reforzó la auditoría (`AuditLog`) con actor, fecha, IP y resultado. | ADR-014 · Sprint 8 |
| **Requisito de accesibilidad institucional (WCAG 2.2 AA)** | Medio — transversal de frontend | Foco visible, skip link, trampa de foco en el menú lateral, respeto a `prefers-reduced-motion` y auditoría con axe. | ADR-016 · Sprint 8 |
| **Identidad institucional del asistente (de "IA genérica" a "Eduvi")** | Bajo — frontend | Nombre, icono, saludo y widget unificados; modo KB por FTS de PostgreSQL con LLM opcional. | ADR-017 · Sprint 8 |

Principio de respuesta: cada cambio se analyzó primero en su impacto sobre la arquitectura; cuando el cambio cabía en el diseño existente se aplicó localmente y cuando requería una decisión estructural se registró un ADR antes de codificar. Ningún cambio forzó una reescritura del dominio.

## 8. Definición de "Hecho" (Definition of Done)

El DoD es un acuerdo compartido por todo el equipo Scrum sobre qué significa que una historia está terminada. Se aplica a cada User Story sin excepción.

### 8.1 Definición de Hecho vigente

☐ El código está subido a una rama de trabajo (feature/* o hotfix/*) y nunca directamente a develop/master.

☐ El PR está abierto contra develop y tiene al menos una aprobación de otro miembro del equipo.

☐ Se han creado y pasan todas las pruebas unitarias y de integración correspondientes.

☐ npm run lint y la compilación de TypeScript terminan sin errores.

☐ La funcionalidad cumple todos los criterios de aceptación de la historia.

☐ No se han introducido bugs nuevos: la suite completa pasa en verde.

☐ La documentación técnica necesaria ha sido creada o actualizada en el mismo PR (API, diagramas, README del módulo).

☐ Las migraciones de base de datos, si las hay, están versionadas y son idempotentes.

☐ La funcionalidad está desplegada en el entorno de pruebas/staging y verificada por el Product Owner.

☐ El registro en la bitácora y la auditoría de las acciones sensibles está habilitado.

### 8.2 Criterios de aceptación (ejemplo — US-24: enviar solicitud)

| # | Criterio de aceptación | Verificación |
| --- | --- | --- |
| CA-1 | El postulante solo puede enviar una solicitud en estado `BORRADOR` de una convocatoria en estado `ABIERTA`. | Prueba unitaria + E2E |
| CA-2 | Si falta algún documento obligatorio, el sistema devuelve el checklist de faltantes y no cambia el estado. | Prueba de integración |
| CA-3 | Si falta el perfil académico o financiero, el envío es rechazado con mensaje en español. | Prueba unitaria |
| CA-4 | Al enviar correctamente, el estado pasa a `ENVIADA`, se crea el registro en `HistorialEstado` y se notifica al postulante. | Prueba de integración + E2E |
| CA-5 | El intento de envío queda registrado en la bitácora con actor, fecha, IP y resultado. | Inspección de `BitacoraSistema` |

## 9. Referencias

[Acta de Constitución del Equipo](01-acta-constitucion-equipo.md) — Anexo 1

[Política de Trabajo en Grupo](02-politica-trabajo-grupo.md) — Anexo 3

[Product Backlog vivo](../scrum/product-backlog.md) — todas las historias con puntos y prioridad

[docs/scrum/como-trabajamos.md](../scrum/como-trabajamos.md) — proceso de refinamiento

[docs/architecture/decisions.md](../architecture/decisions.md) — 22 ADR que respaldan las decisiones de §7

Última actualización: 2026-10-28