UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Plan de Pruebas Ágil

Anexo 7 del proyecto final

| Proyecto | EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas |
| --- | --- |
| Curso | 0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo |
| Catedrático / PO | Ing. Mario Fuentes |
| Equipo | EDUVIAGT — 6 integrantes |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026-10-29 |

Versión 1.0 · 2026-10-29

# Tabla de contenidos

(Actualice el campo en Word: clic derecho → Actualizar campo)

# Plan de Pruebas Ágil

**Proyecto:** EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas **Curso:** 0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo **Versión:** 1.0 · **Fecha de creación:** 2026-08-26 · **Última revisión:** 2026-10-28 **Base:** Anexo 7 del documento del proyecto final

## 1. Información general

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas |
| **Responsable de pruebas** | Todo el equipo Scrum (responsabilidad compartida) |
| **Herramientas** | Jest · Supertest · Playwright · `@axe-core/playwright` · GitHub Actions |

## 2. Propósito

El propósito de este documento es describir la estrategia, el alcance y los métodos que el equipo utiliza para verificar y validar la calidad del producto. El plan asegura que cada incremento de software entregado no solo funcione como se espera, sino que además sea robusto, usable y conforme a la Definición de "Hecho".

A diferencia de un plan tradicional, este documento es una guía de alto nivel: los planes de prueba detallados para cada Historia de Usuario se definen a través de sus Criterios de Aceptación, y el detalle técnico de la estrategia vive en [docs/standards/testing-strategy.md](../standards/testing-strategy.md).

## 3. Objetivos

Identificar y reportar defectos lo antes posible en el ciclo de desarrollo (Shift-Left Testing).

Verificar que cada Historia de Usuario implementada cumple sus Criterios de Aceptación.

Validar que el incremento de producto entregado en cada Sprint aporta valor real y satisface las

necesidades del usuario.

Asegurar que las nuevas funcionalidades no rompen el código existente (pruebas de regresión).

Construir confianza en la calidad del producto para el Product Owner y los stakeholders.

Proporcionar retroalimentación rápida al equipo de desarrollo.

Verificar los atributos de calidad no funcionales que el enunciado evalúa: seguridad, accesibilidad,

mantenibilidad y trazabilidad.

## 4. Alcance

### 4.1 Funcionalidades en alcance (in-scope)

El alcance de las pruebas cubre todas las funcionalidades definidas en el Product Backlog. Para cada Sprint, el alcance se limita a las Historias de Usuario seleccionadas en la Sprint Planning, más la suite de regresión completa.

| Épica | Funcionalidad | Tipo de prueba predominante |
| --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Gestión de Convocatorias | Unitarias (FSM) + integración (CRUD, transición) + E2E (panel admin) |
| EPIC-02 | Cuentas, Autenticación y Seguridad | Unitarias (cadena de permisos) + integración (JWT, roles) + E2E (login/registro) |
| EPIC-03 | Solicitudes y Perfiles | Unitarias (servicio) + integración (validaciones) + E2E (formulario multi-paso) |
| EPIC-04 | Documentación y Checklist | Unitarias (checklist) + integración (subida, MIME, path traversal) |
| EPIC-05 | Evaluación | Unitarias (score ponderado) + integración (asignación, puntuación) |
| EPIC-06 | Comités y Sesiones | Unitarias (quórum) + integración (voto único, cierre) |
| EPIC-07 | Decisión y Aprobación | Unitarias (FSM) + integración (segunda aprobación, auto-aprobación) |
| EPIC-08 | Portal Público y Consulta | E2E (navegación, filtros, consulta de estado) |
| EPIC-09 | Reportes y Estadísticas | Integración (agregaciones) + E2E (exportación CSV) |
| EPIC-10 | Asistente Eduvi | Unitarias (proveedores) + integración (FTS, fallback) |
| EPIC-11 | Auditoría, Bitácora y Privacidad | Integración (registro de acciones) + E2E (anonimización) |
| EPIC-12 | UX y Accesibilidad | E2E + axe (WCAG 2.2 AA) + revisión manual |
| EPIC-13 | CI/CD y Operación | Verificación en el pipeline (build, smoke, despliegue) |

Regresión permanente: además de las historias del sprint, la suite completa se ejecuta en cada PR. No existe el concepto de "no se toca esta parte" en este repositorio.

### 4.2 Funcionalidades fuera de alcance (out-of-scope)

Las siguientes áreas no son objeto de pruebas formales bajo este plan, salvo indicación expresa del Product Owner:

| # | Área fuera de alcance | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pruebas de carga y estrés con más de 1,000 usuarios concurrentes | El volumen real del MINEDUC es de ~1,000 solicitudes **totales** por ciclo, no concurrentes. Se documenta la arquitectura preparado para escalar en §5.4 en lugar de ejecutar pruebas de carga costosas |
| 2 | Pruebas de compatibilidad en navegadores obsoletos (Internet Explorer, versiones antiguas de Chrome/Firefox) | El producto se despliega en navegadores modernos del entorno institucional |
| 3 | Pruebas de hardware o de la infraestructura de red subyacente | Fuera del control del equipo (servidor institucional) |
| 4 | Prueba de penetración y auditoría de seguridad externa | Fuera del alcance del curso; el equipo sí aplica revisión de seguridad en el code review y adheres a las directrices de `docs/standards/security-guidelines.md` |
| 5 | Pruebas de disponibilidad y de recuperación ante desastres (disaster recovery) | El despliegue en producción está deshabilitado en el semestre (`PRODUCTION_READY`) |
| 6 | Verificación de la calidad del LLM externo (precisión de las respuestas del asistente) | El asistente es un soporte informativo; la calidad de la respuesta depende de un tercero. Sí se prueba la **degradación**, que es responsabilidad del equipo |
| 7 | Pruebas de accesibilidad con usuarios con discapacidad real | Se cubre con auditoría automática (axe) y revisión manual contra WCAG 2.2 AA |

## 5. Estrategia de pruebas

### 5.1 Enfoque: la pirámide de pruebas

graph TB

E2E["E2E — Playwright<br/>Flujos críticos + axe<br/>8 suites · ~10 %"]

INT["Integración — Supertest<br/>Endpoint + servicio + BD<br/>~30 %"]

UNIT["Unitarias — Jest<br/>Servicios, FSM, montos, permisos<br/>26 suites · ~60 %"]

E2E --> INT --> UNIT

La pirámide se integra directamente en el flujo de trabajo de cada Sprint: las pruebas unitarias se escriben antes de la implementación (TDD), las de integración se ejecutan al cerrar la historia, y las E2E se ejecutan en el pipeline antes de cada Sprint Review.

### 5.2 Niveles de prueba

### Nivel 1 — Pruebas unitarias

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| **Quién** | Los desarrolladores, de forma individual para su propio código |
| **Cuándo** | Continuamente durante la escritura del código; es un requisito del DoD |
| **Qué** | Las piezas más pequeñas de código (métodos, clases, funciones puras) de forma aislada |
| **Herramientas** | Jest + `@nestjs/testing`, con dobles de las dependencias externas |
| **Ubicación** | Junto al archivo probado, con sufijo `.spec.ts` |
| **Cobertura** | Statements ≥ 49 % · Branches ≥ 40 % · Functions ≥ 48 % · Lines ≥ 49 % |

Casos de alto valor específico de EDUVIAGT

| Unidad probada | Casos que deben cubrirse |
| --- | --- |
| `SolicitudStateMachine` | Todas las transiciones válidas + todas las inválidas (12 combinaciones) |
| `ConvocatoriaStateMachine` | Publicar, cerrar, reabrir, archivar, resolver y cada transición inválida |
| `PermissionChain` | Excepción que concede, excepción que deniega, permiso por rol, sin permiso → `DENY` |
| `MontosService` | Regla FIJO, PORCENTAJE y COMPLETO; tranche no encontrado; monto nulo; override |
| `LoginAttemptService` | 5 intentos permitidos, bloqueo al 6.º, reinicio de la ventana de 15 min |
| `FilesystemStorageAdapter` | Guardado, lectura, borrado, existencia, **path traversal bloqueado** |
| `AsistenteIAProxy` | Selección de proveedor, timeout, degradación al fallback |
| `AuthzService` | Separación de poderes: el segundo aprobador no puede ser el primero |

### Nivel 2 — Pruebas de integración

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| **Quién** | Los desarrolladores |
| **Cuándo** | Después de las pruebas unitarias, para verificar la colaboración entre componentes |
| **Qué** | La interacción entre módulos, servicios o con la base de datos |
| **Herramientas** | Supertest sobre la aplicación NestJS completa; base de datos de pruebas |

Casos de alto valor específico de EDUVIAGT

| Flujo | Verificaciones |
| --- | --- |
| Registro | CUI duplicado → 409; email duplicado → 409; hash bcrypt con coste ≥ 10; rol `POSTULANTE` asignado |
| Login | Credenciales inválidas → 401; usuario inactivo → 401; 6.º intento → 429; Access y Refresh con secretos distintos |
| Autorización | Permiso ausente → 403; `@Permisos([])` → 403 (*fail-closed*); usuario con excepción `DENY` → 403 |
| Envío de solicitud | Faltan documentos → 400 con checklist; faltan perfiles → 400; envío válido → estado `ENVIADA` + historial + bitácora |
| Transición de estado | Transición inválida → 400 con mensaje explicativo; transición válida → estado, historial, auditoría y bitácora en la **misma transacción** |
| Segunda aprobación | Mismo usuario que firmó la 1.ª → 403; monto ≤ umbral → aprueba directamente; monto > umbral → `PENDIENTE_SEGUNDA_APROBACION` |
| Votación | Voto duplicado del mismo miembro → rechazado; sin quórum → no se puede finalizar |
| Subida de documento | MIME no permitido → 400; extensión ≠ MIME → 400; > 5 MB → 400; path traversal → bloqueado |
| Consulta pública | Código inexistente → respuesta genérica sin revelar información |
| Eliminación de cuenta | Anonimización correcta; el historial de estados **se conserva** |

### Nivel 3 — Pruebas de sistema y de aceptación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| **Quién** | Pruebas manuales exploratorias por todo el equipo; pruebas de aceptación formales por el Product Owner |
| **Cuándo** | Cuando una Historia de Usuario está «lista para validación» en el entorno de staging |
| **Qué** | El sistema de extremo a extremo desde la perspectiva del usuario, validando flujos completos y Criterios de Aceptación |

Flujos E2E cubiertos (8 suites)

| # | Flujo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro → Login → Ver dashboard | Alta |
| 2 | Crear solicitud → Subir documentos → Enviar | Alta |
| 3 | Ver convocatorias → Filtrar → Postularme | Alta |
| 4 | Login admin → Gestionar convocatoria → Cambiar estado | Media |
| 5 | Consultar estado de beca (público) | Media |
| 6 | Evaluador → Ver asignadas → Puntuar por criterio | Alta |
| 7 | Coordinador → Crear sesión → Votar → Finalizar con quórum | Alta |
| 8 | Jefe de becas → Segunda aprobación de monto alto | Alta |

### 5.3 Tipos de prueba adicionales

| Tipo | Descripción | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| **Regresión** | Conjunto de pruebas (idealmente automatizadas) que verifica que las funcionalidades nuevas no han afectado a las existentes | Antes de cada Sprint Review; en **cada** PR se ejecuta la suite completa |
| **Usabilidad exploratoria** | El equipo dedica un bloque de tiempo a «jugar» con la aplicación para encontrar fallos y proponer mejoras de usabilidad desde la perspectiva del usuario final | Un bloque por sprint, dentro de la Retrospective o justo antes de la Review |
| **Accesibilidad** | Auditoría automática con axe + revisión manual de los criterios WCAG 2.2 AA | En cada PR que toca la interfaz; y al cierre de cada sprint |
| **Contractual** | Verificación del envelope `{ data }` y del formato de error `{ statusCode, message, timestamp }` en todos los endpoints | En cada PR de API |
| **Smoke** | Verificación de que la aplicación arranca y responde en `/api/catalogos/generos` tras el build | En el job `api-tests` del CI |

### 5.4 Estrategia de escalabilidad (en lugar de pruebas de carga)

Dado que las pruebas de carga masivas están fuera de alcance (§4.2), el equipo aplica una estrategia sustitutiva para asegurar que el sistema soporta el volumen previsto:

| Medida | Descripción | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| **Base de datos sembrada a escala** | La base de pruebas contiene 51 convocatorias, 1,000 solicitudes, 250 postulantes, 30 evaluadores y 50 miembros de comité | `apps/api/prisma/semilla/` y `docs/architecture/datos-demostracion.md` |
| **Pruebas sobre datos realistas** | La suite E2E se ejecuta contra esa base, no contra una base con 3 registros | Job `e2e-web` con `globalSetup` que resiembra |
| **Índices verificados** | Los índices del esquema cubren los filtros más frecuentes (`estado`, `convocatoriaId`, `usuarioId`, `codigo`) | `apps/api/prisma/schema.prisma` |
| **Paginación obligatoria** | Ningún listado devuelve el conjunto completo sin paginar | DTOs de paginación en los servicios de listado |
| **Consultas agregadas en base de datos** | Los reportes usan `groupBy`/`count` en SQL, no carga en memoria | `apps/api/src/reportes/reportes.service.ts` |
| **Medición del tiempo de respuesta** | El smoke test del CI mide el tiempo de arranque y respuesta de un endpoint público | Job `api-tests` |
| **Diseño preparado para escalar** | La arquitectura permite extraer módulos y añadir caché sin reescribir el dominio | [05-justificacion-arquitectura.md](05-justificacion-arquitectura.md) §3.2 |

### 5.5 Criterios de entrada y de salida

### Criterios de entrada (para iniciar las pruebas)

Una Historia de Usuario puede pasar a validación cuando:

El código está completo y compila sin errores de TypeScript.

Las pruebas unitarias y de integración propias pasan.

El code review está aprobado por al menos un par.

Las migraciones de base de datos están aplicadas en el entorno de pruebas.

La historia está desplegada en staging.

### Criterios de salida (para finalizar las pruebas)

La Historia de Usuario cumple todos los puntos de la Definition of Done.

La suite completa (unitarias + integración + E2E) está en verde.

Las pruebas de accesibilidad (axe) no reportan errores en las pantallas afectadas.

El Product Owner ha realizado la UAT y ha aceptado la historia (acta de aprobación).

Los defectos encontrados de severidad Crítica o Alta están cerrados.

La documentación técnica está actualizada.

## 6. Entorno y configuración

### 6.1 Entornos

| Entorno | Propósito | Configuración |
| --- | --- | --- |
| **Desarrollo (local)** | Pruebas unitarias y desarrollo inicial | Máquinas de los desarrolladores con Windows, Node.js 20, PostgreSQL 16 en Docker (`docker-compose.yml`), `npm run dev` |
| **Integración / pruebas (staging)** | Pruebas de integración y UAT del Product Owner | VM con PostgreSQL 16; despliegue por el job `deploy-staging`; simula el entorno de producción |
| **CI (GitHub Actions)** | Ejecución desatendida de la suite en cada PR | Contenedores efímeros con PostgreSQL 16 de servicio; `sigeb_test` como base de pruebas |

### 6.2 Datos de prueba

| Regla | Detalle |
| --- | --- |
| **Determinismo** | Los datos de prueba se generan con semillas fijas; el mismo conjunto en cada ejecución |
| **Aislamiento** | Cada test es independiente: no depende del orden ni del estado de otros tests |
| **Nunca datos reales** | Los datos personales del seed son **ficticios**; no se usan datos de postulantes reales |
| **Resiembra** | El `globalSetup` de Playwright resiembra `sigeb_test` antes de la suite E2E |
| **Limpieza** | Las pruebas de integración usan transacciones que se revierten o una base limpia por ejecución |

### 6.3 Navegadores soportados

| Navegador | Soporte | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Google Chrome (última versión) | Sí | E2E automatizado (Playwright) |
| Mozilla Firefox (última versión) | Sí | E2E automatizado (Playwright) |
| Microsoft Edge (última versión) | Sí | Revisión manual |
| Safari (última versión) | Sí | Revisión manual |
| Navegadores obsoletos (IE, versiones antiguas) | No | Fuera de alcance (§4.2) |

### 6.4 Dispositivos y viewports

| Viewport | Uso | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Móvil (375 × 667) | Postulación y consulta | E2E + revisión manual |
| Tablet (768 × 1024) | Evaluación y comité | Revisión manual |
| Escritorio (1440 × 900) | Panel administrativo | E2E + revisión manual |

## 7. Herramientas y ejecución

### 7.1 Comandos

# Backend — suite completa

npm run test:api

# Backend — solo unitarias

cd apps/api && npm run test

# Backend — cobertura (con umbral)

cd apps/api && npm run test:cov

# Frontend — E2E con Playwright (incluye axe)

cd apps/web && npm run test:e2e

# Todo el monorepo

npm test

### 7.2 Ejecución en CI

El pipeline de GitHub Actions ejecuta, en cada Pull Request:

api-tests      →  npm run lint

npm run test:cov        (con umbral de cobertura)

tsc --noEmit  (api y web)

npm run build --filter=api

smoke test de arranque

e2e-web        →  playwright test         (con axe y resiembra de sigeb_test)

Regla de bloqueo: un PR no puede fusionarse a develop si cualquiera de estos pasos falla.

### 7.3 Cuando una prueba falla

El pipeline marca el PR en rojo y bloquea el merge.

El autor investiga y corrige en el mismo PR (no se desertan los tests: it.skip requiere justificación

escrita y aprobación en el review).

Si la prueba es incorrecta (no el código), se corrige la prueba y se documenta el motivo en el PR.

Los tests omitidos o condicionados (skip, only) se reportan en la retrospectiva como deuda técnica.

## 8. Gestión de defectos

### 8.1 Registro

Los defectos se registran en el Product Backlog (GitHub Projects) con la etiqueta Bug y son priorizados por el Product Owner como cualquier otra historia.

### 8.2 Formato del reporte de defecto

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| **Título** | Descriptivo y específico (por ejemplo: «El selector de nivel académico desborda horizontalmente en móvil») |
| **Severidad** | Crítico · Alto · Medio · Bajo |
| **Prioridad** | Alta · Media · Baja |
| **Entorno** | Navegador, versión, viewport, ambiente (local / staging / producción) |
| **Commit** | SHA donde se reproduce |
| **Pasos para reproducir** | Numerados y deterministas |
| **Resultado esperado** | Qué debería ocurrir |
| **Resultado obtenido** | Qué ocurrió realmente |
| **Evidencia** | Capturas de pantalla, vídeo o fragmento de log |
| **Causa raíz** | cuando se haya determinado (obligatorio para Críticos y Altos antes de cerrar) |

### 8.3 Severidad

| Nivel | Definición | Tiempo objetivo de corrección |
| --- | --- | --- |
| **Crítico** | Impide el uso del sistema o provoca pérdida/corrupción de datos | Inmediato; bloquea el sprint |
| **Alto** | Rompe una funcionalidad esencial sin alternativa viable | En el sprint en curso |
| **Medio** | Rompe una funcionalidad con alternativa o afecta la usabilidad | En el sprint en curso o en el siguiente |
| **Bajo** | Cosmético, de documentación o de confort | Backlog futuro, priorizado por el PO |

### 8.4 Acta de aprobación del Product Owner

Cada historia cerrada incluye una acta de aceptación del Product Owner: un comentario en la tarea (o el registro en la minuta del Sprint Review) que confirma que la historia fue probada en staging y cumple los criterios de aceptación.

## 9. Resultados esperados (deliverables)

Las actividades de prueba no producen un único documento final, sino un conjunto de artefactos continuos:

| # | Artefacto | Dónde vive | Actualizado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Suite de pruebas automatizadas** | `apps/api/src/**/*.spec.ts` (26 suites) y `apps/web/e2e/` (8 suites) | En cada PR |
| 2 | **Reportes de ejecución de pruebas** | Salida del job `api-tests` y `e2e-web` en GitHub Actions | En cada PR |
| 3 | **Informe de cobertura** | Salida de `npm run test:cov` (Jest) | En cada PR |
| 4 | **Registro de defectos (Bug Log)** | Tablero de GitHub Projects con etiqueta `Bug` | Continuous |
| 5 | **Acta de aprobación del Product Owner** | Comentario en la tarea o en la minuta del Sprint Review | Al cierre de cada historia |
| 6 | **Documentación de pruebas** | `docs/pruebas/`: baseline, caja blanca, funcional API, funcional web, contenido, a11y visual e informe de hallazgos | Por sprint |
| 7 | **Métricas de calidad** | Tabla QM-01 a QM-12 del [Plan de Calidad](08-plan-aseguramiento-calidad.md) §9 | En cada retrospectiva |

## 10. Cobertura de los requisitos no funcionales

Los NFR del [Documento de Visión](03-documento-vision.md) §6 no se verifican todos con el mismo tipo de prueba:

| NFR | Tipo de verificación | Estado |
| --- | --- | --- |
| NFR-P-01 · Carga de páginas < 3 s | Smoke test del CI con medición de tiempo | Parcial (se mide el arranque y un endpoint público; medición completa de Lighthouse fuera de alcance) |
| NFR-P-02 · API < 500 ms (p95) | Consultas sobre la base con 1,000 solicitudes | Parcial (diseño de índices y agregaciones verificado; medición p95 instrumentada como mejora) |
| NFR-P-03 · 100 usuarios concurrentes | Diseño preparado + pruebas sobre datos a escala | Fuera de alcance formal (§4.2) |
| NFR-S-01 · bcrypt ≥ 10 | Prueba unitaria sobre el hash almacenado | ✅ Cubierto |
| NFR-S-02 · Consultas parametrizadas | Prisma parametriza por defecto + revisión de código | ✅ Cubierto por diseño |
| NFR-S-03 · Autorización *fail-closed* | Prueba unitaria de la cadena + prueba de integración del guard | ✅ Cubierto |
| NFR-S-04 · Secretos separados | Revisión de configuración + prueba de refresh | ✅ Cubierto |
| NFR-S-05 · Límite de intentos de login | Prueba unitaria de `LoginAttemptService` + prueba de integración (429) | ✅ Cubierto |
| NFR-S-06 · Validación y path traversal de ficheros | Prueba unitaria del adapter + prueba de integración de subida | ✅ Cubierto |
| NFR-S-07 · Registro de acciones sensibles | Prueba de integración sobre `AuditLog` y `BitacoraSistema` | ✅ Cubierto |
| NFR-S-08 · Sin secretos versionados | `.gitignore` + escaneo en CI | ✅ Cubierto |
| NFR-U-01 · Registro en < 10 clics | Recorrido manual + E2E | ✅ Cubierto |
| NFR-U-02 · Errores en español | Prueba de integración sobre el filtro de excepciones | ✅ Cubierto |
| NFR-U-03 · Responsive | E2E en viewports + revisión manual | ✅ Cubierto |
| NFR-U-04 · WCAG 2.2 AA | axe en E2E + revisión manual | ✅ Cubierto |
| NFR-C-01 · Navegadores soportados | E2E en Chrome y Firefox + revisión manual en Edge/Safari | ✅ Cubierto |
| NFR-D-02 · Migraciones versionadas | Verificación en el pipeline (`migrate deploy`) | ✅ Cubierto |
| NFR-D-03 · Umbral de cobertura | `jest.config` con `coverageThreshold` | ✅ Cubierto |
| NFR-D-04 · Lint sin errores | Job `lint-and-test` | ✅ Cubierto |

## 11. Conclusiones

El plan de pruebas de EDUVIAGT se apoya en tres decisiones:

Los criterios de aceptación son el plan de prueba. Cada historia define qué debe verificarse, de modo

que el plan de pruebas detallado por historia nace con la historia y no se escribe después.

La pirámide de pruebas está sesgada a la base. El 60 % del esfuerzo está en pruebas unitarias de lógica

pura —máquinas de estado, cadena de permisos, cálculo de montos—, que son rápidas, deterministas y detectan los defectos más temprano.

La calidad se comprueba en el pipeline, no en la confianza. La suite completa se ejecuta en cada PR y

un pipeline en rojo bloquea el merge. No hay ventanas de integración manual que posponen la detección.

## 12. Referencias

[Plan de Aseguramiento de Calidad Ágil](08-plan-aseguramiento-calidad.md) — normas, procesos y métricas

[Documento de Visión](03-documento-vision.md) §6 y §8 — NFR y Definition of Done

[docs/standards/testing-strategy.md](../standards/testing-strategy.md) — estrategia de testing con ejemplos

[docs/pruebas/00-baseline.md](../pruebas/00-baseline.md) — línea base de calidad

[docs/pruebas/10-caja-blanca.md](../pruebas/10-caja-blanca.md) — pruebas de caja blanca

[docs/pruebas/20-funcional-api.md](../pruebas/20-funcional-api.md) — pruebas funcionales de la API

[docs/pruebas/30-funcional-web.md](../pruebas/30-funcional-web.md) — pruebas funcionales del frontend

[docs/pruebas/50-a11y-visual.md](../pruebas/50-a11y-visual.md) — pruebas de accesibilidad

[docs/pruebas/60-informe-hallazgos.md](../pruebas/60-informe-hallazgos.md) — informe de hallazgos

Última actualización: 2026-10-28