UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Plan de Aseguramiento de Calidad Ágil (QAP)

Anexo 6 del proyecto final

| Proyecto | EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas |
| --- | --- |
| Curso | 0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo |
| Catedrático / PO | Ing. Mario Fuentes |
| Equipo | EDUVIAGT — 6 integrantes |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026-10-29 |

Versión 1.0 · 2026-10-29

# Tabla de contenidos

(Actualice el campo en Word: clic derecho → Actualizar campo)

# Plan de Aseguramiento de Calidad Ágil (QAP)

**Proyecto:** EDUVIAGT — Sistema Integral de Gestión de Becas **Curso:** 0910-037 · Análisis de Sistemas II · 8.º Ciclo **Responsable de calidad:** Todo el equipo Scrum **Versión:** 1.0 · **Fecha de creación:** 2026-08-26 · **Última revisión:** 2026-10-28 **Base:** Anexo 6 del documento del proyecto final

## 1. Propósito y alcance

### 1.1 Propósito

Este documento define las actividades, estándares y responsabilidades que el equipo adopta para asegurar que cada incremento de producto entregado al final de cada Sprint sea de alta calidad, funcional y que cumpla las expectativas del Product Owner y de los stakeholders.

El enfoque de calidad del equipo es preventivo y continuo, no una fase final de pruebas. La calidad se construye en cada incremento; no se añade al final.

### 1.2 Alcance

Este plan aplica a todos los artefactos y procesos del proyecto, desde la concepción de las Historias de Usuario hasta la entrega del software funcional. Cubre:

Los documentos del proyecto (visión, backlog, historias, criterios de aceptación, diseño).

El código de la aplicación y los scripts de base de datos.

El código de pruebas (unitarias, de integración y E2E).

El incremento de producto entregado en cada Sprint.

El repositorio Git y su historial.

La documentación de usuario y técnica.

### 1.3 Principios que guían la calidad

| # | Principio | Aplicación concreta en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | **La calidad es responsabilidad de todo el equipo**, no de una persona ni de una fase | Todo el equipo es "responsable de calidad"; el autor de cada historia es responsable de sus pruebas |
| 2 | **Prevención antes que detección** | El TDD y el refinamiento previo evitan la mayoría de los defectos |
| 3 | **El código revisado por pares es la norma** | Todo PR requiere al menos una aprobación de otro miembro |
| 4 | **Trazabilidad total de los cambios** | Commit + PR + bitácora + historial de estados |
| 5 | **Honestidad sobre el estado real** | Lo no implementado se declara `[NO IMPLEMENTADO]`; lo no verificado se declara pendiente |
| 6 | **La accesibilidad y la seguridad son parte de la calidad**, no extras | Criterios de aceptación y pruebas de axe en el pipeline |

## 2. Productos de trabajo (work products) sobre los que se mide la calidad

| # | Producto | Criterio de calidad | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Documento de Visión y Product Backlog** | Claridad, consistencia y completitud | Revisión del equipo en el refinamiento; el PO prioriza con MoSCoW |
| 2 | **Historias de Usuario** | Claridad, concisión y testeabilidad (criterios INVEST) | Checklist INVEST en el refinamiento; todo criterio de aceptación debe ser verificable |
| 3 | **Criterios de aceptación** | Verificables automáticamente o por pasos objetivos | Cada historia tiene al menos un criterio observable y comprobable |
| 4 | **Documento de Diseño de Sistema** | Coherencia con la arquitectura y utilidad para el desarrollo | Revisión cruzada por dos integrantes antes de publicarlo |
| 5 | **Justificación de Arquitectura y Patrones** | Argumentación con evidencia verificable en el código | Cada afirmación cita `archivo:línea` |
| 6 | **Código de la aplicación** | Limpio, mantenible, legible, con guía de estilo acordada | ESLint + Prettier en el pipeline; code review |
| 7 | **Scripts de base de datos** | Versionados, idempotentes y probados | Migraciones Prisma en `apps/api/prisma/migrations/`; `migrate deploy` en CI |
| 8 | **Código de pruebas** | Existe y ofrece cobertura adecuada de la lógica de negocio | Jest con umbral mínimo; Playwright para los flujos críticos |
| 9 | **Documentación técnica** | Actualizada en el mismo PR que el código | Checklist del DoD; revisión en el PR |
| 10 | **Manuales de usuario** | Claros, con pasos numerados y por rol | `docs/manual-usuario/` — 6 roles cubiertos |
| 11 | **Incremento del producto** | Usable, estable y conforme a la Definition of Done | Checklist del DoD + verificación del PO en staging |
| 12 | **Repositorio Git** | Historial ordenado, ramas protegidas, PRs revisados | Reglas de protección de rama; Conventional Commits |

## 3. Normas y prácticas aplicables

### 3.1 Guía de estilo de código

| Elemento | Norma | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| **Lenguaje y framework** | TypeScript estricto con NestJS 10 (API) y Next.js 14 (web) | `tsconfig.base.json` |
| **Linter** | ESLint 8 con `eslint-config-prettier` | `.eslintrc.json` en la raíz |
| **Formateador** | Prettier 3 (`npm run format`) | `.prettierrc` |
| **Estilo** | 2 espacios, comillas simples, punto y coma, línea máxima 100 | `.prettierrc` |
| **Nombres** | `camelCase` para variables y funciones, `PascalCase` para clases, `SCREAMING_SNAKE` para constantes | `docs/standards/code-conventions.md` |
| **Archivos** | `kebab-case.ts`; las pruebas van junto al código con sufijo `.spec.ts` | `apps/api/src/**/*.spec.ts` |
| **Sin `any` implícito** | `strict` activado; los `any` explícitos requieren justificación en el PR | `tsconfig.base.json` |

### 3.2 Convenciones de nomenclatura

| Elemento | Norma |
| --- | --- |
| **Ramas** | `feature/<modulo>-<descripcion-corta>`, `hotfix/<descripcion>`, `fix/<descripcion>` |
| **Commits** | Conventional Commits: `feat:`, `fix:`, `docs:`, `refactor:`, `test:`, `chore:`, `build:`, `ci:` — en español |
| **PR** | Título = tipo + alcance + descripción; cuerpo con *Descripción*, *Cambios*, *Pruebas*, *Checklist* |
| **Merge** | Squash merge en `develop` para mantener el historial legible |
| **Migraciones** | `npx prisma migrate dev --name <descripcion>`; nunca se edita a mano una migración aplicada |
| **Documentos** | `NN-nombre-del-documento.md` dentro de la carpeta temática correspondiente |

### 3.3 Estándar de documentación

Todo método público de un servicio debe documentar su propósito, sus parámetros y su valor de retorno.

Todo endpoint debe tener: descripción, permiso requerido, DTO de entrada y ejemplo de respuesta (OpenAPI/Swagger

generado en main.ts).

Toda regla de negocio debe estar en el código (tabla de transiciones, tabla de permisos) o **en el

documento de diseño**, nunca solo en la cabeza de alguien.

Los diagramas en Mermaid son la fuente de verdad versionable: si un diagrama contradice al código, **el código

manda** y el diagrama se corrige.

### 3.4 Definición de "Hecho" (DoD) — estándar principal de calidad

Ninguna Historia de Usuario se considera completa si no cumple todos los puntos:

[ ] El código está subido a una rama de trabajo (feature/* o hotfix/*); nunca directamente a develop/master.

[ ] El PR está abierto contra develop y cuenta con al menos una aprobación de otro miembro del equipo.

[ ] Existen pruebas unitarias y de integración para la funcionalidad y todas pasan.

[ ] npm run lint termina sin errores y la compilación de TypeScript no reporta errores.

[ ] Se cumplen todos los criterios de aceptación de la historia.

[ ] No se han introducido bugs nuevos: la suite completa del pipeline está en verde.

[ ] La documentación técnica necesaria (API, diagramas, README del módulo) se creó o actualizó en el mismo PR.

[ ] Las migraciones de base de datos, si las hay, están versionadas y son idempotentes.

[ ] La funcionalidad está desplegada en el entorno de pruebas/staging y verificada por el Product Owner.

[ ] Las acciones sensibles quedan registradas en la bitácora y la auditoría.

### 3.5 Criterios de calidad de un PR

| Dimensión | Umbral |
| --- | --- |
| Tamaño del PR | Preferiblemente < 400 líneas modificadas; si se supera, se documenta la razón |
| Funcionalidad | Un PR = una historia o un grupo cohesivo de historias |
| Cobertura | La lógica de negocio nueva debe tener prueba; se mantiene el umbral global de cobertura |
| Commits | Sin commits de formato ("wip", "fix", "cambios") |
| Mezclas | Sin conflictos sin resolver; sin archivos de build ni `.env` versionados |
| Documentación | Sin cambios de comportamiento sin actualizar la documentación correspondiente |

## 4. Acciones y tareas de calidad

### 4.1 Revisiones técnicas (peer reviews)

### 4.1.1 Revisión de código (code review)

Obligatoria. Toda nueva pieza de código debe ser revisada y aprobada por al menos un otro miembro del equipo antes de integrarse a la rama de integración. Se usa la funcionalidad de Pull/Merge Requests de GitHub.

Qué revisa el revisor

| Aspecto | Pregunta que se hace el revisor |
| --- | --- |
| **Correctitud** | ¿La implementación resuelve lo que dice el criterio de aceptación? |
| **Reglas de negocio** | ¿Se respeta la FSM, la regla de quórum, la regla de umbral o el *fail-closed*? |
| **Seguridad** | ¿Se valida la entrada? ¿Se filtra la salida? ¿Se registra la acción sensible? |
| **Diseño** | ¿Se mantiene el OCP/DIP? ¿Se introduce un acoplamiento nuevo? ¿Se duplica lógica que ya existe? |
| **Pruebas** | ¿Las pruebas cubren el caso feliz y los casos límite y de error? |
| **Legibilidad** | ¿Los nombres son explícitos? ¿El método hace una sola cosa? |
| **Base de datos** | ¿La migración es idempotente y reversible en lo posible? |

Formato del review. Comentarios en el PR clasificados como:

🔴 Bloqueante — debe corregirse antes de aprobar.

🟡 Sugerencia — se puede aprobar y se anota como deuda.

🟢 Nit — comentario menor, sin Blocking.

Tiempo de respuesta. El autor responde a los comentarios en un plazo máximo de 24 horas hábiles; la revisión de un PR no bloquea más de 48 horas desde su apertura. Si nadie puede revisar en un periodo superior a 48 horas, el Scrum Master reasigna el revisor.

### 4.1.2 Revisión de documentación

Los documentos clave (visión, arquitectura, patrones, manuales, plan de pruebas) son revisados por dos integrantes distintos del autor antes de publicarse en docs/. La revisión se evidencia con la aprobación del PR de documentación.

### 4.2 Pruebas

| Tipo | Quién | Cuándo | Qué cubre | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unitarias** | El desarrollador que escribe el código | Continuamente, durante la escritura | Piezas pequeñas: servicios, funciones puras, DTOs, máquinas de estado, cálculo de montos | Jest (`*.spec.ts`) |
| **Integración** | El desarrollador que escribe el código | Tras las unitarias | Interacción entre módulos, servicios y base de datos; autenticación y autorización; transacciones | Supertest |
| **E2E** | Todo el equipo (rotativo) · Playwright | Cuando la historia está lista para validación | Flujos completos de usuario, desde la interfaz | Playwright (+ axe) |
| **Aceptación de usuario (UAT)** | Product Owner | Al final del desarrollo de la historia | Que la funcionalidad cumple el criterio de aceptación y la necesidad de negocio | Checklist del PO en staging |
| **Regresión** | Automatizada + manual exploratoria | Antes de cada Sprint Review | Que lo nuevo no rompió lo existente | Suite completa + exploración manual |
| **Usabilidad exploratoria** | Todo el equipo | Un bloque de tiempo por sprint | Fallos de uso y propuestas de mejora desde la perspectiva del usuario final | Recorrido manual |
| **Accesibilidad** | Automatizada | En cada PR que toca la UI | Cumplimiento WCAG 2.2 AA | axe en Playwright + revisión manual |

### 4.3 Auditorías de proceso

La Sprint Retrospective es la principal herramienta de auditoría y mejora. En cada retrospectiva se analiza:

¿Qué salió bien en términos de calidad?

¿Qué problemas de calidad encontramos?

¿Cómo podemos mejorar nuestro proceso para evitar estos problemas en el futuro?

Cada retrospectiva produce al menos una acción con responsable y fecha, y esa acción se revisa en la retrospectiva siguiente.

### 4.4 Pipeline de integración continua (6 jobs)

| Job | Qué valida | Cuándo se ejecuta |
| --- | --- | --- |
| `api-tests` | lint + pruebas unitarias + `tsc` en API y web + build de la API + smoke de arranque | En cada PR y en `develop` |
| `e2e-web` | Suite Playwright completa (incluye axe) sobre la base de datos de prueba, con resiembra | En cada PR y en `develop` |
| `docker-build` | Construcción de las imágenes Docker de API y web | Solo en `develop` y `master` |
| `deploy-staging` | Despliegue por SSH a la VM de staging, con `prisma migrate deploy` | Solo en `develop` |
| `deploy-production` | Despliegue a producción | Solo en `master` con `PRODUCTION_READY=true` (deshabilitado en el semestre) |
| `lint-and-test` | Linter sobre todo el monorepo | En cada PR (job de compatibilidad con la protección de rama) |

Regla: ningún PR se mergea a develop si el pipeline está en rojo.

### 4.5 Revisión de accesibilidad

| Criterio | Verificación |
| --- | --- |
| Foco visible en todos los elementos interactivos | Manual + axe |
| Skip link al contenido principal | Manual |
| Trampa de foco en el menú lateral (drawer) | Manual + axe |
| `prefers-reduced-motion` respetado | Manual (animaciones desactivadas) |
| Contraste de color AA | axe |
| Etiquetas accesibles en formularios | axe |
| Navegación por teclado completa | Manual |

Detalle y evidencia en [docs/pruebas/50-a11y-visual.md](../pruebas/50-a11y-visual.md).

## 5. Herramientas y métodos

| Categoría | Herramienta / método | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| **Gestión de proyectos** | GitHub Projects | Tablero Scrum por sprint, columnas To Do / In Progress / In Review / Done |
| **Control de versiones** | Git + GitHub | Branches, PRs, code review, historial, protección de ramas |
| **Pruebas unitarias y de integración** | Jest + Supertest | 26 ficheros `.spec.ts` en la API |
| **Pruebas E2E** | Playwright (+ `@axe-core/playwright`) | 8 suites E2E, flujos críticos y accesibilidad |
| **Integración continua** | GitHub Actions | 6 jobs; ejecución en cada PR |
| **Análisis estático de código** | ESLint + Prettier + `tsc --noEmit` | Detección automática de problemas de estilo y de tipos |
| **Análisis de cobertura** | Jest `--coverage` con umbral | Statements 49 % · Branches 40 % · Functions 48 % · Lines 49 % |
| **Gestión de dependencias** | npm workspaces + Turborepo | Monorepo con caché de tareas |
| **Base de datos** | Prisma Migrate + Prisma Studio | Migraciones versionadas; inspección de datos |
| **Documentación técnica** | Markdown en `docs/` + Mermaid + Swagger/OpenAPI | Diagramas versionables y contrato de la API |
| **Despliegue** | PM2 + nginx + Docker Compose | PM2 como vía vigente; Compose como alternativa |

## 6. Procedimientos para la administración de la configuración

### 6.1 Control de versiones

Todo el código fuente, scripts de base de datos y documentación técnica están bajo control de versiones

en el repositorio Git.

La rama master (y develop) siempre representa una versión estable y potencialmente desplegable.

Ningún fichero de entorno (.env), clave o credencial se versiona. .gitignore lo bloquea y el CI ejecuta

un escaneo de secretos.

La documentación vive en el mismo repositorio que el código: así, un cambio de comportamiento y su

documentación se versionan juntos.

### 6.2 Estrategia de ramas

Se utiliza un GitFlow simplificado:

| Rama | Propósito | Origen | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| `master` | Producción | `develop` (tras revisión) | — |
| `develop` | Integración; siempre desplegable | `feature/*`, `hotfix/*` | `master` |
| `feature/<modulo>-<descripcion>` | Desarrollo de una historia | `develop` | `develop` (PR + squash) |
| `hotfix/<descripcion>` | Corrección urgente en producción | `master` | `master` y `develop` |

Reglas adicionales

No se trabaja nunca directamente sobre master ni sobre develop.

Una rama de feature se elimina tras el merge.

El squash merge mantiene el historial de develop legible: un commit por historia completada.

### 6.3 Gestión de entornos

| Entorno | Propósito | Configuración |
| --- | --- | --- |
| **Desarrollo local** | Trabajo individual | `npm run up` (Docker Compose con PostgreSQL) o `npm run dev` |
| **Integración / pruebas (staging)** | Pruebas de integración y UAT del PO | VM de staging, desplegada por el job `deploy-staging` |
| **Producción** | Operación institucional | `master` + `PRODUCTION_READY=true` (deshabilitado en el semestre) |

Cada entorno tiene su propio .env y su propia base de datos. Los datos de prueba nunca se mezclan con datos reales: la suite E2E resiembra la base sigeb_test de forma determinista.

### 6.4 Gestión de la base de datos

Toda modificación de esquema se hace con prisma migrate dev y se versiona en

apps/api/prisma/migrations/.

Las migraciones aplicadas no se editan; se crea una migración correctiva.

prisma migrate deploy se ejecuta automáticamente en el despliegue de staging.

Los datos de demostración se generan con prisma db seed (idempotente) a partir de

apps/api/prisma/semilla/.

## 7. Métodos para unificar y mantener los registros

### 7.1 Registro de defectos (bugs)

Los defectos identificados se registran como ítems en el Product Backlog (GitHub Projects) con la

etiqueta Bug.

Son priorizados por el Product Owner como cualquier otra historia.

Cada reporte de defecto incluye:

Título descriptivo.

Pasos para reproducirlo.

Resultado esperado vs. resultado obtenido.

Capturas de pantalla o vídeo (si aplica).

Nivel de severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo).

Entorno (versión, navegador, ambiente) y commit donde se reproduce.

### 7.2 Resultados de revisiones

El feedback de las revisiones de código se registra directamente en el Pull Request (con los emoji

🔴 🟡 🟢 para clasificar la gravedad).

Las decisiones importantes de las revisiones de documentos se registran en la minuta de la ceremonia o en el

propio documento, en la sección de decisiones.

### 7.3 Minutas de retrospectiva

Las acciones de mejora relacionadas con la calidad identificadas en la retrospectiva se registran en

docs/scrum/sprint-N/retrospective.md con responsable y fecha.

Se revisan en la retrospectiva siguiente: si la acción no se completó, se escala a la prioridad de la

retrospectiva en curso.

### 7.4 Unificación de los cuatro registros de trazabilidad

El sistema mantiene cuatro registros independientes que, juntos, permiten reconstruir cualquier decisión:

| Registro | Contenido | Quién lo escribe |
| --- | --- | --- |
| `HistorialEstado` | Cambio de estado de la solicitud: anterior, nuevo, acción, comentario, actor | Automático (dentro de la transacción) |
| `AuditLog` | Acción sensible: actor, módulo, acción, resultado, IP, fecha | Automático (interceptor y llamadas explícitas) |
| `BitacoraSistema` | Bitácora **append-only** de todas las acciones registradas con `correlacionId` | Automático (`BitacoraService`) |
| `SolicitudAprobacion` | Firma de aprobación: nivel (1 o 2), usuario, decisión, comentario | Automático (al aprobar) |

El equipo no usa una de estas fuentes como sustituto de las otras: cada una responde a una pregunta distinta y la **correlación por correlacionId y solicitudId** permite reconstruir la historia completa de un expediente.

## 8. Roles y responsabilidades

La calidad es una responsabilidad compartida de todo el equipo.

### 8.1 Product Owner

Asegurar que las Historias de Usuario y sus Criterios de Aceptación sean claros y aporten valor.

Realizar las Pruebas de Aceptación (UAT) para validar que la funcionalidad cumple la necesidad.

Priorizar la resolución de defectos en el Product Backlog.

Verificar el incremento desplegado en staging antes de cerrar el sprint.

### 8.2 Development Team

Construir un incremento de producto de alta calidad que cumpla el DoD.

Escribir código limpio y mantenible, siguiendo las convenciones del proyecto.

Crear y mantener las pruebas unitarias y de integración de su código.

Realizar revisiones de código entre pares de manera constructiva.

Documentar el código y las decisiones junto al cambio.

Reportar los defectos encontrados y participar en su análisis.

### 8.3 Scrum Master

Asegurar que el equipo siga las prácticas y procesos de calidad definidos en este plan.

Facilitar las Sprint Retrospectives para identificar oportunidades de mejora en la calidad.

Eliminar impedimentos que puedan afectar la capacidad del equipo para producir trabajo de calidad

(por ejemplo, un pipeline lento, un entorno caído, un bloqueo de despliegue).

Garantizar que las acciones de mejora de la retrospectiva se ejecuten.

### 8.4 Catedrático / Product Owner real del curso

Emitir los cambios de requerimientos (memorandos, oficios, políticas nuevas).

Evaluar el proyecto con los criterios de evaluación del enunciado.

Validar los entregables.

## 9. Métricas de calidad

El equipo mide la evolución de la calidad con los siguientes indicadores, revisados en cada retrospectiva:

| # | Métrica | Objetivo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| QM-01 | Cobertura de código | ≥ 49 % statements / 40 % branches / 48 % functions / 49 % lines | Jest coverage |
| QM-02 | Número de suites de prueba | ≥ 26 unitarias + 8 E2E | Repositorio |
| QM-03 | Pruebas E2E en verde | 100 % en cada PR | GitHub Actions |
| QM-04 | Errores de lint | 0 | ESLint |
| QM-05 | Errores de TypeScript | 0 | `tsc --noEmit` |
| QM-06 | Tiempo de revisión de PR | ≤ 48 h | GitHub |
| QM-07 | Tiempo de entrega (lead time) | ≤ 48 h desde el merge a `develop` hasta staging | Job `deploy-staging` |
| QM-08 | Bugs abiertos de severidad Crítica o Alta | 0 al cierre de cada sprint | Tablero |
| QM-09 | Historias con el DoD completo | 100 % | Checklist de cierre de sprint |
| QM-10 | Violaciones de accesibilidad detectadas | 0 al cierre de cada sprint | axe + revisión manual |
| QM-11 | Documentos de `docs/` con fecha de última revisión vigente | 100 % | Revisión documental del sprint |
| QM-12 | Acciones de retrospectiva completadas | ≥ 80 % | `retrospective.md` |

## 10. Conclusiones

El plan de calidad de EDUVIAGT es preventivo, continuo y verificable:

Preventivo: el TDD, el refinamiento con criterios verificables y el code review previenen los defectos

en lugar de buscarlos al final.

Continuo: la calidad se revisa en cada PR, en cada Sprint Review y en cada Retrospective, no en una

fase de pruebas al cierre.

Verificable: cada afirmación de calidad tiene un artefacto que la respalda — un PR aprobado, un job

en verde, un informe de cobertura, una métrica del tablero, una minuta firmada.

Colectivo: la responsabilidad de calidad está repartida; el Scrum Master la habilita y el Product Owner

la verifica en la aceptación.

## 11. Referencias

[Plan de Pruebas Ágil](09-plan-pruebas-agil.md) — estrategia, niveles, entorno y defecto log

[Documento de Visión](03-documento-vision.md) §8 — Definition of Done

[docs/standards/code-conventions.md](../standards/code-conventions.md) — convenciones de código

[docs/standards/testing-strategy.md](../standards/testing-strategy.md) — estrategia de testing

[docs/standards/security-guidelines.md](../standards/security-guidelines.md) — directrices de seguridad

[docs/standards/git-conventions.md](../standards/git-conventions.md) — convenciones de Git

[docs/pruebas/](../pruebas/) — baseline, caja blanca, funcional, a11y e informe de hallazgos

Última actualización: 2026-10-28